| UBND PHƯỜNG YÊN SƠN TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH Số: 232 /KH-THCS | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Yên Sơn, ngày 24 tháng 12 năm 2025 |
| --- | --- |

### KẾ HOẠCH

Triển khai Học bạ số Trường THCS Tân Bình năm học 2025-2026

Căn cứ Quyết định số 3016/QĐ-BGDĐT ngày 31/10/2025 của Bộ GDĐT
về việc ban hành Quy định về chuẩn hóa định dạng dữ liệu học bạ số;

Căn cứ Công văn số 7282/BGDĐT-GDPT ngày 11/11/2025 của Bộ GDĐT
về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện triển khai Học bạ số;

Căn cứ Công văn số 7802/BGDĐT-GDPT ngày 27/11/2025 của Bộ GDĐT
hướng dẫn thực hiện Học bạ số đối với Giáo dục phổ thông và GDTX năm học
2025-2026;

Căn cứ Công văn 292/UBND-VP6 ngày 18/11/2025 của UBND tỉnh Ninh
Bình về việc tăng cường thực hiện triển khai Học bạ số trong các cơ sở giáo dục
phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 22/12/2025 của UBND tỉnh Ninh Bình về triển khai Học bạ số ngành Giáo dục,

Trường THCS Tân Bình xây dựng Kế hoạch triển khai Học bạ số cấp THCS của nhà trường năm học 2025-2026, cụ thể như sau:

#### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện kịp thời, hiệu quả nhiệm vụ triển khai Học bạ số theo đúng Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ. Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lí, giáo viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số trong Giáo dục và Đào tạo.

- Triển khai Học bạ số trong quản lý, đánh giá, xét lên lớp, thủ tục hành chính; giảm hồ sơ giấy; nâng cao minh bạch, hiệu quả quản trị.

2. Yêu cầu

- Các nội dung triển khai Học bạ số phải đảm bảo tiêu chuẩn, yêu cầu kĩ thuật theo quy định của Bộ GDĐT; sẵn sàng kết nối với hệ thống quản lí thông tin của Bộ GDĐT. Dữ liệu học bạ số bảo đảm định dạng chuẩn (XML), liên thông; ký số/xác thực điện tử, giá trị pháp lý tương đương học bạ giấy.

- Nhà trường phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở vật chất, đội ngũ để triển khai Học bạ số theo kế hoạch.

- Giải pháp kĩ thuật Học bạ số phải bảo đảm khả thi, an toàn, đồng bộ và liên thông, tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lí, sử dụng Học bạ số thay thế Học bạ giấy truyền thống trong thực hiện các thủ tục hành chính có sử dụng Học bạ.

- Thông tin tạo lập chính xác, kịp thời; cá nhân thực hiện ký số, xác nhận và chịu trách nhiệm về dữ liệu.

- Bảo đảm an toàn, bảo mật dữ liệu, phân quyền rõ trách nhiệm.

- Các đơn vị cung ứng dịch vụ tham gia thực hiện Học bạ số phải có chức năng, thẩm quyền theo quy định của pháp luật; có đủ năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Học bạ số, cam kết cung cấp dịch vụ ổn định, an toàn khi triển khai phương án, giải pháp kĩ thuật về Học bạ số.

#### II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG

Áp dụng cho toàn bộ học sinh Trường THCS Tân Bình và CBQL–GV–NV tham gia quy trình Học bạ số trong năm học 2025–2026.

#### III. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

- Tổ chức bộ máy triển khai

Thành lập Tổ công tác; phân công đầu mối chuyên môn – CNTT – văn thư; thiết lập kênh hỗ trợ nội bộ.

- Chuẩn bị điều kiện

Rà soát hạ tầng (máy tính, mạng, thiết bị ký số/đăng nhập), phần mềm; kế hoạch sao lưu dữ liệu; tài khoản người dùng theo phân quyền.

- Chuẩn hóa dữ liệu đầu vào

- Triển khai hệ thống Học bạ số, quy trình, thủ tục quản lí, sử dụng Học bạ số của học sinh cấp cấp THCS bao gồm: phần mềm hệ thống quản lí nhà trường có Modul Học bạ số; tập huấn, sử dụng, vận hành các chức năng nghiệp vụ cơ bản trong tạo lập và sử dụng Học bạ số. Cụ thể:

- Tạo lập, cập nhật Học bạ số.

- Quản lý và lưu trữ Học bạ số.

- Sử dụng Học bạ số (tra cứu thông tin Học bạ số, thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến Học bạ số...)

- Kết nối, trao đổi dữ liệu Học bạ số: nhà trường báo cáo Học bạ số về cơ sở dữ liệu Học bạ số của Sở GDĐT, Sở GDĐT báo cáo dữ liệu Học bạ số về Bộ GDĐT.

- Rà soát danh sách lớp, thông tin định danh học sinh; đối chiếu hồ sơ gốc; thống nhất quy tắc nhập liệu (viết hoa, dấu tiếng Việt, ngày sinh, nơi sinh…).

- Tập huấn – vận hành

Tập huấn giáo viên nhập liệu/kiểm tra/ký số; hướng dẫn xử lý sai sót; diễn tập tình huống bảo mật.

- Kiểm tra – giám sát – báo cáo

Kiểm tra định kỳ theo mốc tháng/học kỳ; báo cáo tiến độ và chất lượng dữ liệu; khắc phục lỗi phát sinh.

#### IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN (Phụ lục đính kèm)

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Thành lập Tổ công tác Học bạ số tại nhà trường, tổ công tác bao gồm: cán bộ quản lý, giáo viên có kinh nghiệm, trình độ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tốt làm nòng cốt để thực hiện tốt công tác triển khai Học bạ số.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền tới cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh về lợi ích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Học bạ số.

- Xây dựng, triển khai Kế hoạch Học bạ số của nhà trường, Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Tổ công tác Học bạ số.

- Lựa chọn đơn vị cung ứng dịch vụ đáp ứng yêu cầu về quy mô triển khai thực hiện Học bạ số.

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai, cụ thể là:

+ Có hệ thống máy tính kết nối mạng internet băng thông rộng, đường truyền ổn định;

+ Có chữ ký số để giáo viên, Ban giám hiệu ký và đóng dấu Học bạ;

+ Có nhân sự để quản trị, sử dụng Học bạ số.

- Chịu trách nhiệm tổ chức tập huấn nghiệp vụ sử dụng các chức năng về Học bạ số cho 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của nhà trường để triển khai hiệu quả Học bạ số tại nhà trường; sao lưu và chuyển cơ sở dữ liệu Học bạ số về Bộ GD&ĐT đúng thời gian quy định.

#### VI. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM (tóm tắt)

1. Hiệu trưởng:

- Chỉ đạo chung; chịu trách nhiệm nội dung, tính pháp lý học bạ số do nhà trường phát hành; phê duyệt các trường hợp điều chỉnh/thu hồi theo quy định nội bộ.

2. PHT chuyên môn:

- Điều phối nghiệp vụ; kiểm tra chất lượng nhập liệu; tổng hợp báo cáo.

3. Tổ trưởng CM/GVCN/GVBM:

- Nhập – kiểm tra – xác nhận dữ liệu theo phân quyền; bảo đảm đúng, đủ, kịp thời.

4. Giáo viên Tin học:

- Tài khoản, phân quyền, an toàn hệ thống, sao lưu; hỗ trợ kỹ thuật.

5. Nhân viên Văn thư:

- Quản lý hồ sơ – biểu mẫu; lưu trữ minh chứng; phối hợp cấp bản giấy khi có nhu cầu hợp lệ.

#### VII. KINH PHÍ – ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM

Sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên và các nguồn hợp pháp khác (nếu có); ưu tiên hạ tầng mạng, thiết bị phục vụ nhập liệu – ký số; văn phòng phẩm và tập huấn.

#### VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Tổ công tác tham mưu triển khai; các tổ CM, CB-GV-NV thực hiện nghiêm túc kế hoạch; định kỳ giao ban triển khai (tuần/tháng) và báo cáo kết quả.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Học bạ số của trường THCS Tân Bình năm học 2025-2026. Nhà trường yêu cầu các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm túc triển khai các chức năng, nhiệm vụ theo Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, liên hệ với bộ phận chuyên môn để được giải quyết./.

| Nơi nhận: - Phòng VHXH (để báo cáo); - Thành viên Tổ công tác (để thực hiện); - Các Tổ CM, Tổ VP (để thực hiện); - Lưu: VT. | KT. HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG Hoàng Thị Nga |
| --- | --- |

PHỤ LỤC

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN HỌC BẠ SỐ

(Kèm theo Kế hoạch số 231/KH-THCS ngày 24/12/2025 của Trường THCS Tân Bình)

| TT | Nội dung công việc | Thời gian hoàn thành | Đơn vị chủ trì | Kết quả/ sản phẩm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng kế hoạch triển khai thí điểm Học bạ số | Tháng 12/2025 | Phó Hiệu trưởng chuyên môn | Kế hoạch được ban hành |
| 2 | Thành lập tổ công tác triển khai Học bạ số của nhà trường | Chậm nhất ngày 25/12/2025 | Hiệu trưởng | Quyết định thành lập; Phân công nhiệm vụ |
| 3 | Hội nghị triển khai Học bạ số | Tháng 01/2026 (từ ngày 01 10/01/2026) | CBQL | Họp Hội đồng sư phạm tháng 01/2026 |
| 4 | Triển khai Học bạ số | Từ tháng 01/2026 đến tháng 5/2026 | Giáo viên | Học bạ của từng HS |
| 5 | Tổ chức hỗ trợ kiểm tra, giám sát | Từ tháng 05/2026 đến tháng 6/2026 | CBQL các thành viên của Tổ CT | Ban hành VB kiểm tra, giám sát Báo cáo KQ kiểm tra |
| 6 | Rà soát, kiểm tra dữ liệu học bạ số | Trước ngày 10/8/2026 | CBQL các thành viên của tổ CT | Biên bản rà soát |
| 7 | Chuyển dữ liệu học bạ số về CSDL Học bạ số của Bộ GD&ĐT | Trước ngày 20/8/2026 | BGH | Theo mẫu hiển thị quy định của Bộ GD&ĐT |